|  |  |
| --- | --- |
| **Бекітілген инвестициялық бағдарламаны орындау туралы 2021 жылғы 1-жарты жылдық қорытынды бойынша жедел ақпарат** **"Өскемен жылу жүйелері" АҚ. Қызмет түрі: Жылу энергиясын өндіру, беру, бөлу және онымен жабдықтау.** | Табиғи монополиялар субъектілерінің Қызметін жүзеге асыру қағидаларына 5-қосымша1-нысан |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| р/с№  | Реттеліп көрсетілетін қызметтерді ұсынудың жоспарлы және нақты көлемдері туралы ақпарат | Пайда мен шығындар туралы есеп | Инвестициялық бағдарламаның сомасы, мың.тенге  |
| Реттеліп көрсетілетін қызметтердің атауы және қызмет көрсетілетін аумақ | Іс-шаралар атауы | Өлшем бірлігі | Заттай көрсеткіштердегі саны | Инвестициялық бағдарлама шеңберінде қызмет ұсыну кезеңі | Жоспар | Нақты | Ауытқу | Ауытқу себептері |
| Жылға жоспар | 1-жарты жылдықтағы нақты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Жылу энергиясын өндіру, беру, бөлу және онымен жабдықтау, Өскемен қаласы | Барлығы 01.02.2021ж.-дан 31.01.2022ж.-ға дейін, соның ішінде: | мың Гкал | 1995,66 | 1 181 | 2021 жылғы 1 ақпаннан 2022 жылғы 31 қаңтарға дейін | Пайда мен шығындар туралы есепке сәйкес (аудиттелмеген) 1 жарты жылдықтағы пайда 203 174 мың теңгені құрады. | 3 215 033 | 445 819,2 | -2 769 213,8 |  |
| 1 |  Қолданыстағы жылу желілерін, жабдықтарды және олардағы құрылыстарды реконструкциялау, жаңғырту немесе жөндеу | м.кдана | 28802 | \* | 663 901 | 14 604,6 | -649 296,4 | Іс-шаралар жұмыс кестесіне және Мемлекеттік сатып алу жоспарына сәйкес орындалады |
| 2 |  Жылу желілерін және олардағы құрылыстарды (жылу желілеріндегі объектілерді) салу | жұмыс | 1 | \* | 1 033 | 0 | -1 033,0 |
| 3 | Қазандық жабдықтары мен технологиялық процестерді қайта жаңарту, жаңғырту немесе жөндеу | жұмыс | 4 | \* | 192 378 | 101 739,5 | -90 638,5 |
| 4 | Қоршаған ортаға теріс әсерді төмендетуге бағытталған іс-шаралар | жұмыс | 2 | \* | 63 405 | 53 501,3 | -9 903,7 |
| 5 | Энергия үнемдеуге және энергия тиімділігін арттыруға бағытталған іс-шаралар | жұмыс | 2 | \* | 64 427 | 0 | -64 427,0 |
| 6 | Өндірістік объектілерді электрмен жабдықтауды жөндеу | дана | 43 | \* | 66 824 | 23 306,8 | -43 517,2 |
| 7 | "Цифрлық Қазақстан" мемлекеттік бағдарламасын жүзеге асыру кезінде ақпараттық технологиялар құралдарын жаңарту | дана | 89 | \* | 6 101 | 1 270,9 | -4 830,1 |
| 8 | Ескірген жабдықты ауыстыру, жөндеу және жаңа жабдықтарды сатып алу | дана | 5 | \* | 1 763 | 1 469,5 | -293,5 |
| 9 | Қолданыстағы ғимараттар мен құрылыстарды реконструкциялау, жаңғырту немесе жөндеу | жұмыс | 2 | \* | 18 693 | 0,0 | -18 693,0 |
| 10 | Республикалық және жергілікті бюджеттен қоса қаржыландырумен Еуропалық Қайта Құру және даму банкімен (ЕҚДБ) кредиттік шарт бойынша "Өскемен қаласының жылумен жабдықтау жүйесін жаңғырту" жобасын іске асыру | жұмысдана | 310 | \* | 2 136 508 | 247 766,4 | -1888 741,6 |
|  | Басқалар |  |  | \* |  | 2 160,2 | 2 160,2 |
|  | Орындау мерзімі 2021 жылға ауыстырылған ИБ 2020 жылғы іс-шаралар | жоба сараптама | 13 | \* |  |  | 37 611,6 | 32 095,9 | -5 515,7 |  |

Өз қаражаты: 13-баған Амортизация - 198 252,8; 14-баған Пайда-0, 15-баған Қарыз қаражаты- 182 227,4; 16-баған Бюджеттік қаражат - 65 339,0.

17-26 бағандардағы (тозу, ысыраптар, апаттылықты төмендету) көрсеткіштерді бағалау инвестициялық бағдарламаның іс-шаралары толық іске асырылғаннан кейін мүмкін болады.

\* - Жұмыстардың аяқталуы және негізгі қорларды қабылдау мерзімі 2022 жылғы 31 қаңтарға дейін.